

Protokoll

|  |  |
| --- | --- |
| Thema der BesprechungWeekly Scrummeeting | |
| Datum09.05.2022 | Ort / RaumB114 |
| Beginn12:00 Uhr | Ende12:15 Uhr |
| Anwesende Daniel Vogel, Bottlenecks  Eugen Kudraschow¸ Bottlenecks  Johannes Matus¸ Bottlenecks  Sebastian Bär, Bottlejobs  Dejan Fraas, Bottlejobs Stefan Müller, Dozent | Abwesende |
| Scrum-Master Daniel Vogel | Protokollführung Eugen Kudraschow |

# Tagesordnung

1. Zusammenschluss der beiden Gruppen Bottlenecks + Bottlejobs
2. Fortschritt der Applikation

# TOP 1: Zusammenschluss der beiden Gruppen – 10 min

### Diskussion

Innerhalb der Gruppe von Bottlejobs, kam es zu einem krankheitsbedingten Ausfall, wodurch diese nur noch 2 Mitglieder waren. Daher wurde mit Herrn Müller besprochen, ob eine Zusammenführung unserer Gruppen möglich wäre.

Der Vorschlag unserer Seite war, das Raumverwaltungs-Projekt in unsere Applikation mit zu integrieren.

### Ergebnis

Herr Müller war einverstanden und wir sollten einen Plan erstellen, welche Aufgaben die neuen Mitglieder haben und zu welchem Umfang die neuen Features eingebaut werden sollen.

### Aufgaben

Aufgabenverteilung der neuen Mitglieder

## Verantwortlich: Alle

## Termin: 16.05.2022

Einweisung des neuen Teammitgliedes in den jeweilgen Bereich

## Verantwortlich: Eugen Kudraschow

## Termin: 16.05.2022

Einweisung des neuen Teammitgliedes in den jeweilgen Bereich

## Verantwortlich: Johannes Matus

## Termin: 16.05.2022

# TOP 2: Fortschritt der Applikation – 5 min

### Diskussion

Es wurde Herrn Müller unser Fortschritt zu dem aktuellen Zeitpunkt vorgestellt.

|  |  |
| --- | --- |
| Hof, 09.05.2022 | |
| Scrum-Master  Daniel Vogel  Unterschrift | Protokollführung  Eugen Kudraschow  Unterschrift |