Status Report 1

# Wesentliche Informationen

Projektname: Stiva – Taskmanagment System

Leitung: Daniel Vogel ([daniel.vogel@hof-university.de](mailto:daniel.vogel@hof-university.de))

Datum und Berichtnummer: 07.05.2022 | Nr. 1

Time to Complete: bis 26.06.2022

Fertigstellungsgrad: Dokumentation/Anforderungen vollständig, Programm zu 20% aufgebaut

Zusatz: Teamerweiterung durch Sebastian Bär und Dejan Fraas am 08.05.2022

# Projektampel

Ein Bild, das Tisch enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

# Projektzustand

Fertig

* Datenbankmodell ist angefertigt
* Zwei Seiten der Webseite wurden im Frontend erstellt
* API/Schnittstellen wurde teilweise erstellt

Wird momentan bearbeitet

* Dynamsiche Erstellung des Frontends (basierend auf Daten im Datenbankmodell)
* weitere Schnittstellen um Daten aus der Datenbank abzurufen
* weitere Seiten der Webseite
* Sebastian wird ins Backend von Johannes eingearbeitet
* Dejan wird ins Frontend von Eugen eingearbeitet

# Risiken und Probleme

* Dynamische Generierung der Webseite (angepasst auf die Datenbankeinträge)
* Fertigstellung aller geplanten Features -> unnötige Features notfalls streichen
* Einarbeitung der neuen Teammitglieder

# Dokumentation und Links des Projekts

Programmcode – Ist im master-Branch auf GitHub zu finden: <https://github.com/D3rDaniel/Bottlenecks/tree/master>

Protokolle – Ist im Ordner „Dokumentation und Vorlagen“ Auf GitHub zu finden: <https://github.com/D3rDaniel/Bottlenecks/tree/main/Dokumentation%20und%20Vorlagen/Protokolle>

Styleguide – Ist im Ordner „Vorlagen und Styleguides“ auf GitHub zu finden: <https://github.com/D3rDaniel/Bottlenecks/blob/main/Dokumentation%20und%20Vorlagen/Vorlagen%20und%20Styleguides/stiva_App_Styleguide.pdf>

Wireframes – Ist auf der Webseite Figma zu finden: <https://www.figma.com/file/9oUFOKtGsVVDM6Wx9Y8nPT/stivaDesign?node-id=0%3A1>

Projektampel – Ist in diesem Dokument oder auf GitHub in „weitere Dokumente“: https://github.com/D3rDaniel/Bottlenecks/blob/main/Dokumentation%20und%20Vorlagen/weitere%20Dokumentation/Aufgabenverteilung%205er%20Gruppe.pdf